Présentation de projet
Projet d’un site internet
pour
Le salon du chocolat de Paris
commande de
L’ Agence "Événement d’entreprise"
Chef de projet : Chapotin Siegfried
Durée prévue : 02/07/2018 au 10/10/2018
Budget global du site projet : 16 650 HT

---
Agence "Événement d’entreprise"
Site internet pour le
"Salon du chocolat de Paris"
  - Informe
  - Oriente et guide (plan print)
  - Billetterie
Devis signé
le 26 juillet 2018
Frédéric Charain

---
Agence "Événement d’entreprise"
Site web
Les attentes du clients
  - Performant techniquement
  - Efficace
  - Facile d’utilisation
    - Front-office
    - Back-office
  - Autonomie
C’est le client qui publiera photos, illustrations, articles...
"Une belle coquille vide..."

---
Agence "Événement d’entreprise"
Opportunités
- L’agence "Événement d’entreprise" est une entreprise confirmée dans le domaine de l’événementiel.
  - Potentialité de nouveaux marchés
- Possibilité d’augmenter le périmètre d’intervention sur le site.
  - Graphique
  - Sémiologie
  - Référencement
  - Marketing

---
Agence "Événement d’entreprise"
Risques
- Faisabilité du salon
  - Premier salon du chocolat
  - Période compliquée (fin décembre/début janvier)
    - Forte concurrence salons gastronomiques
    - Arrière saison
  - Un salon du chocolat déjà existant sur Paris
- Période estivale
  - Problèmes de ressources pour le projet
  - Problèmes de présence client pour validation

---
Méthodologie et réponses
Sécurisation du budget
Sécurisation du planning
Stratégie & architecture

---
Méthodologie et réponses
Répartition du devis par phase du projet
En pourcentage
- Garantir le financement
  - Base J/H dans la région Nantaise
  - Inclus les retouches et corrections
- Assurer le paiement
  - Demande d’acompte de 40 %
de la somme globale du devis pour démarrer le projet.
  - 30 % signature du cahier des charges
  - 30 % à la livraison du site

---
Méthodologie et réponses
Gestion temps du Client
Réunion à l’agence "Événement d’entreprise" le 03/08/2018
  - Échéancier des livrables avec périodes de validation
  - Planning des rendez-vous
  - Garantie d’une présence compétente pour valider les projets
  - Validation de tous les rendez-vous avec le client
Gestion des ressources
Réunion de faisabilité du 06/07/2018 avec les responsables de pôles.
  - Prise en compte des congés vacances dans le planning
  - Phase de conception sur une semaine
    - (Vu avec Maureen)
  - Phase de production sur deux semaines
    - Mobilisation de deux intégrateurs
    - (Vu avec Apolline)

---
Méthodologie et réponses
Stratégie : Un écosystème
  - Accroître la visibilité et la notoriété de tous les acteurs du salon
  - Fonction d’estime
  - Expérience usager
  - Important éventail d’interaction
  - Newsletter
  - Partage et réseaux sociaux

---
Méthodologie et réponses
Architecture : accès direct
  - Pour l’usager tous les éléments sont constamment accessibles en directe
  - La billetterie sur toutes les pages
  - Pour le client une information publiable est égale à un plugin

---
Situation du projet
Validation du cahier des charges
Période de validation
27/08/2018 au 04/09/2018
Transmission de la charte graphique de l’entreprise
M Charain doit nous la transmettre avec le cahier des charges validé.